## Slide 1: Tablica koncepcyjna aplikacji "Fast schedule"
Paweł Sikora, Piotr Gunia

## Slide 2: Dlaczego tu jesteśmy?
Kim są nasi klienci?
Naszymi klientami są sieci fast food, którym chcemy ułatwić zarządznie pracownikami w postaci układania grafiku w zależności od dostępności (np. studenci) danych osób oraz podsumowywanie ich czasu pracy.
Co chcemy zrobić?
Chcielibyśmy ułatwić pracę koordynatorowi/menedżerowi przy układaniu grafiku tzn. zadanie to wymaga bardzo dużego nakładu czasu oraz wysiłku intelektualnego w postaci kombinatoryki nad najbardziej dogodnym grafikiem dla pracowników.

## Slide 3: Podsumowując
Dla dużych sieci fast food, które potrzebują usprawnić proces tworzenia grafiku; produkt Fast Schedule jest aplikacją webową, która usprawni proces tworzenia grafiku oraz podsumowanie czasu pracy. W odróżnieniu od konkurencji nasza aplikacja będzie ukierunkowana na branżę gastronomiczną, przez co grafik może być płynniejszy.

## Slide 4: Marketing
Nazwa:
  Fast Schedule
Slogan:
  Tworzenie harmonogramu pracy jednym kliknięciem? To możliwe!
Najważniejsze korzyści:
  Przyspieszenie organizacji pracy
  Mniej szkoleń
  Proste zarządzanie pracownikami

## Slide 5: Lista "NIE"
W | POZA
Tworzenie grafiku Podsumowanie czasu pracy Powiadamianie pracowników o nowym harmonogramie | Zarządzanie firmą System rozliczeń
NIEOKREŚLONE
Zgłaszanie sytuacji awaryjnych

## Slide 6: Poznajcie swoich sąsiadów
Sieci fast food
  Menager
  Pracownicy
Firmy działające w systemie zmianowym
  Menager
  Pracownicy
  Właściciel
  Osoba zarządzająca bezpieczeństwem danych

## Slide 7: Nasze rozwiązania
Aplikacja webowa
Frontend:
  Django
Backend:
  Python, PostgreSQL

## Slide 8: Co nie da nam spać?
Niezawodność algorytmu tworzenia harmonogramu,
Bezpieczeństwo wrażliwych danych,
Szybkość działania aplikacji,
Konkurencja

## Slide 9: Rozmiar projektu
Stworzenie aplikacji: 3 miesiące
Testy: 1 miesiąc
Szkolenie: 1 tydzień
Wdrożenie: 1 tydzień
Testy akceptacyjne: 2 tygodnie
Całość projektu: 5 miesięcy

## Slide 10: Elastyczność
Czas:
  Czas jest oszacowany z “nadwyżką”. Ewentualnie może on być skrócony, kosztem testów
Budżet:
  Ściśle określony
Jakość:
  Algorytm musi być niezawodny
  Bezpieczeństwo wrażliwych danych jest kluczowe
Zakres:
  Zakres jest ściśle ustalony, jednak jesteśmy w stanie pochylić się nad drobnymi sugestiami np. zmiany w interfejsie

## Slide 11: Kogo potrzebujemy?
1 Student Database Developer: 3 miesiące
1 Security/Database Specialist: 3 miesiące
1 Student Frontend Developer: 4 miesiące
2 Student Backend Developer: 2 i 4 miesiące
1 Tester: 2 miesiące
I na jak długo?

## Slide 12: Koszty
Student Database Developer:
  12tyg * 40h * 25zł = 12000zł
Security/Database Specialist:
  12tyg * 40h * 60zł = 28800zł
Student Frontend Developer:
  16tyg * 40h * 20zł = 12800zł
Student Backend Developer:
  (16tyg + 8tyg) * 40h * 25zł = 24000zł
Tester:
  8tyg * 20h * 20zł = 32000zł ???????

## Slide 13: Podsumowanie
Czas:
  4 miesiące
Koszty:
Zakres prac:
  Tworzenie grafiku
  Wysyłanie powiadomień